阳山县2021年度农业水价综合改革

实施计划任务

为贯彻落实国家发展改革委、财政部、水利部和农业农村部联合印发的《关于持续推进农业水价综合改革工作的通知》（发改价格〔2020〕1262号）、《清远市人民政府办公室关于印发清远市农业水价综合改革实施方案的通知》（清府办〔2017〕68号）和《阳山县人民政府办公室关于印发阳山县农业水价综合改革实施方案的通知》(阳府办府办〔2017〕35号)等有关文件精神，根据《清远市发展和改革局 清远市财政局 清远市水利局 清远市农业农村局关于下达清远市2021年度农业水价综合改革实施计划任务的通知》（清发改价格函〔2021〕5号）的要求，结合我县实际，经县人民政府同意，现制定阳山县2021年度农业水价综合改革实施计划任务，并就有关事项通知如下：

一、实施目标

2020年清远市下达我县农业水价综合改革计划新增改革实施面积为5.21万亩，其中新增中型灌区1.35万亩、小型灌区3.86万亩，2021年底前新增改革实施范围要全部实现农业供水计量设施配套完善，农业用水总量指标分解到用水主体，田间工程落实管护主体和管护责任，完成灌区供水成本核算。各有关单位和乡镇政府要牢牢树立“先建机制，后建工程”的理念，将农业水价综合改革任务纳入相关项目建设内容，坚持工程建设与机制建立并重。

二、改革任务

《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号)中明确，要用10年左右时间基本实现农业水价综合改革目标，目前改革进程已经过半，为确保在2025年前完成广东省农业水价综合改革任务，省将在“十四五”前两年加大计划安排力度，在统筹剩余改革实施面积的基础上，优先推动珠三角经济发达地区整体加快改革，其余地区逐步加快。

（一）狠抓2021年改革任务落细落实。2021年，清远市全市新增实施农业水价综合改革面积42.83万亩，其中新增小型灌区面积30.52万亩；清远市虽属非珠三角地区，但在全省改革涉及的20个地级市中2021年新增改革面积排名第六，其中小型灌区新增改革面积更是排在全省第三。清远市今年的改革任务非常重，我县改革任务也随之加重，因此要做好统筹安排、合理分解年度任务并提前做好“十四五”期间的规划和安排，强化组织领导、加强协同配合，特别是要因地制宜做好小型灌区的改革工作。县水利部门要会同农业农村部门对已纳入2021年节水工程改造的凤山、牛鼻岩两个中型灌区抓紧落实项目建设，并按照新增改革面积3.86万亩小型灌区任务，抓紧开展小型灌区及计量设施安装点的选取、规划、项目审批、资金申报等，争取2021年6月底前完成项目设计招标工作，年底前完成项目工程建设。（责任单位：县发展改革局、水利局、农业农村局、财政局，各乡镇人民政府）

（二）进一步推进灌排工程体系和供水计量设施建设。水利部门要会同农业农村部门按照发改价格〔2020〕1262号文要求，结合中型灌区改造和农田水利建设项目，做好斗口以上计量设施建设，并因地制宜建设田间计量设施。结合实际，选择与当地财力相匹配的计量设施，鼓励选择量水槽、量水堰、量水标尺等经济适用的设施，利用可起到量水作用的水工建筑物或“以电折水”等方式，满足基本计量需求，如有条件可以运行信息化管理手段，实现精准计量。（责任单位：县水利局、农业农村局、财政局，各乡镇人民政府）

（三）进一步推进农业水权制度的建立。深入贯彻实施最严格水资源管理制度，在改革区域着力推进农业用水总量和用水定额管理，严格控制农业用水总量，按照适度从紧原则，加强灌溉用水管理。确保全部完成重点中型灌区取水许可证的核发工作，农业用水指标合理分解至用水主体，加快推进一般中型灌区农业取水许可证核发工作，县水利部门要加快对曹田坑、凤山、桂花、牛鼻岩、大龙五个中型灌区农业取水许可证核发工作进度，10月底前完成发证工作，全面实施农业取水许可管理。（责任单位：县水利局、农业农村局，各乡镇人民政府）

（四）探索创新终端水管理模式。全面提升基层水利组织服务水平，推进农田水利设施产权制度改革。农业农村部门要会同水利部门加强工作指导，因地制宜发展农民用水自治、专业化服务、水管单位管理等多种形式的终端用水管理模式，全面提高基层水利服务能力，进一步强化基层水利服务机构体系建设。进一步明晰工程产权，落实工程管护责任，推行小型农田水利工程所有权证、使用权证、管护责任书“两证一书”制度。推进工程分类管理，建立健全科学的管理体制和良性运行机制。加强对渠系及农田水利建设项目管护的技术指导，提高管护水平。（责任单位：县农业农村局、水利局，各乡镇人民政府）

（五）提高农业供水效率和效益。做好涉及农业供水的水库、灌区干支渠以及田间水利设施等工程维修养护工作，完善供水管网建设，分级明确管护责任人，保障工程良性运行。同时，加强农业用水供水计划管理和调度，加强成本控制，提高管理单位运行效率和效益。通过制定完善水费征收使用管理制度，不断规范各地水费征收与使用管理，建立公平公正、公开透明的配水机制、量水机制、监督机制和收费机制。（责任单位：县水利局、农业农村局、发展改革局、财政局，各乡镇人民政府）

（六）加强农业节水技术应用。继续推广农业节水技术。结合实施化肥减量增效项目，通过项目实施、业务培训以及墒情监测，大力推广以“有机肥+水肥一体化”为主的节水节肥种植技术，不断增强农民节水意识，进一步带动节水技术大面积推广应用。（责任单位：县农业农村局、水利局，各乡镇人民政府）

（七）建立健全农业水价形成机制。全面完成中型灌区成本核算，合理制定农业水价。水利部门要组织开展对中型灌区供水成本核算，提出反映灌区运行维护成本的建议水价供发展改革部门核定，2021年6月15前水利部门要全面完成中型灌区成本核算并提出水价建议，6月底前发展改革部门要完成中型灌区供水成本核定，按规定对实行政府定价管理的农业用水按照补偿运行维护成本的原则，及时核定改革地区农业用水价格，逐步推行分类水价和超定额累进加价制度。（县发展改革局、水利局、农业农村局，各乡镇人民政府）

（八）积极稳妥推进建立精准补贴和节水奖励机制。财政部门要会同相关部门及时出台农业用水精准补贴和节水奖励办法或方案，总体不增加农民负担，2021年11月底前完成。可选择现金返还、水权回购、节水设施购置奖补、优先用水等多种形式，调动用水户节水积极性。在完成上级考核事项的前提下，加强对现有财政补贴、项目资金的整合与统筹使用。多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金，鼓励社会资本通过PPP模式等方式参与农田水利工程建设和管护。（县财政局、发展改革局、水利局、农业农村局，各乡镇人民政府）

三、保障措施及工作要求

（一）强化组织领导、加强部门协作。农业水价综合改革涉及面广、政策性强，各地要高度重视，进一步提高认识，把思想统一到中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府的决策上来，扎实推进农业水价综合改革。根据上级要求，县人民政府对本行政区域农业水价综合改革工作负总责，以县（市、区）为单位，一县一策，具体分工由县人民政府根据田块实际情况综合考虑成本管理等因素确定。县发展改革、财政、水利、农业农村等部门要按照职责分工，强化协调配合，加大资金整合力度，切实落实各项改革任务和配套机制。各乡镇人民政府要全力配合做好农业水价综合改革有关工作。

（二）制定年度实施方案。县发展改革、财政、水利、农业农村等部门要根据年度改革任务目标，结合本部门实际，于2021年4月20日前制定2021年度具体实施方案，有计划、有步骤地推进各项改革工作，将改革任务面积分解到各灌区或项目区，明确时间节点，落实本部门责任。要做好农业水价综合改革的项目储备，统筹好服务于农业水价综合改革的中央水利发展资金和地方涉农资金，重点用于精准补贴和节水奖励、安装建设计量设施、健全工程建设和管护机制等方面。

（三）加强业务培训和宣传引导。各相关部门要围绕推进农业水价综合改革，对工作人员及项目区村民举办相关业务培训，做好农业水价综合改革的政策解读。开展形式多样的农业水价综合改革政策宣传和解读，大力宣传农业水价综合改革的目的意义、方针政策，争取社会各界尤其是农民群众的理解、支持，增强节水意识，努力营造良好的社会氛围，保障改革平稳顺利推进。

（四）做好改革台账的更新维护及信息报送。农业水价综合改革绩效评价结果已纳入粮食安全省长责任制、最严格水资源管理制度和河长制湖长制考核中。县水利部门会同农业农村部门，应及时更新本地县级改革总体进展和改革措施进展台账（详见附件2-表1、2）;县发展改革部门会同财政部门应及时更新县级农业用水价格及奖补资金安排台账（详见附件2-表3），于6月22日和11月23日前将县级改革台账分别报送市对口业务主管部门及县发展改革部门，抄送市及同级相关部门。改革台账是开展考核和绩效评价的重要依据，各相关部门需做好台账的更新维护和上报工作，台账报送不及时或数据质量较差，将在考核工作和绩效评价中被扣分。

附件：1.2021年清远市农业水价计划新增改革实施面积

2.农业水价综合改革县（市、区）级台账（表1-3）